## Slide 1: Виды планирования. Лизинг в системе планирования. Бизнес-план
ФЕДОРОВА Г. Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ЛЕКЦИЯ 3.1
Модуль 3. Основы управления в строительстве

## Slide 2: Задачи лекции
Генеральное целевое, стратегическое, текущее и оперативное планирование.
Лизинг строительной техники.
Сущность, назначение и содержание бизнес-планов в строительстве.
Последовательность составления бизнес-плана.

## Slide 3: Структура организации строительного производства
Организация строительного производства включает:
планирование строительного производства;
выбор методов организации строительства;
проектирование организации строительства и производства работ;
подготовку строительного производства;
организацию труда;
оперативно-диспетчерское управление;
организацию материально-технического обеспечения;
механизацию работ и организацию работы транспорта;
управление качеством в строительных организациях.

## Slide 4: Начало планирования СП
До начала строительства объекта выполняются мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем планомерное развертывание строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта

## Slide 5: Виды планирования СП
стратегическое планирование
текущее планирование
оперативное планирование
генеральное целевое планирование

## Slide 6: Генеральное целевое планирование
определяет перспективу развития строительной организации на долгосрочный (пятилетний) период с учетом достигнутого ранее уровня

## Slide 7: Стратегическое планирование
РАЗРАБОТКА программЫ развития строительной организации на среднесрочный (трехлетний) период с конкретизацией решений генерального планирования
должна включать разделы по:
- развитию средств производства (во взаимосвязи предметов труда, орудий труда, условий труда);
- повышению квалификации состава персонала (административного, линейного, рабочего);
- совершенствованию системы управления (организационной структуры, системы менеджмента, нормативной и информационной базы, контроля качества).

## Slide 8: Текущее планирование
ПРЕДПОЛАГАЕТ разработку годовой производственной программы строительной организации
Производственная программа строительной организации формируется по мере заключения договоров подряда с учетом протоколов о намерениях.
При формировании производственной программы генеральному подрядчику необходимо:
- оставлять за собой для выполнения собственными силами работы по специализации, позволяющие раскрывать широкий фронт работ субподрядчикам;
- оптимизировать планируемые сроки завершения договоров подряда, исходя из стремления к равномерной загрузке своих производственных мощностей с учетом перспективы их развития.
Планируемые сроки не должны превышать сроки, предусмотренные в договорах подряда по каждому объекту (комплексу).

## Slide 9: Оперативное планирование
включает квартальные и месячные планы производственной программы строительной организации и составленных на их основе декадных и недельно-суточных графиков
Оперативный месячный план участка мастера (прораба) должен содержать объемы строительно-монтажных работ в натуральном и стоимостном выражении (выполняемые собственными силами); сроки окончания отдельных этапов строительства и сроки ввода объекта в эксплуатацию (при завершении строительства); численность рабочих; фонд заработной платы в процентах от стоимости работ; потребность в материалах и изделиях; потребность в строительных машинах.
Оперативный месячный план строительно-монтажной организации включает показатели, планируемые по участкам старших прорабов, отдельно по заказчикам, участкам, объектам и этапам работ. Объемы работ субподрядчиков показываются отдельно по каждой организации. Единицей измерения в планах являются укрупненные объемы работ.

## Slide 10: Лизинг строительной техники
Это одна из организационных форм эксплуатации парка машин

## Slide 11: Лизинг строительной техники
Под лизингом в широком смысле понимают долгосрочную аренду движимого и недвижимого имущества, при которой арендатор по мере эксплуатации этого имущества частями погашает его стоимость
Объект
лизинга
Дорогостоящая строительная техника
Производственные здания

## Slide 12: Участники лизинга
лизингодатель
(лизинговая финансовая компания, специальная лизинговая компания, завод-изготовитель техники, любая организация, располагающая финансами или техникой)
Лизингополучатель
(строительные фирмы)
Продавец техники лизингодателю
(завод-изготовитель, снабженческая, коммерческая или иная организация)
Участники лизинга
Этапы осуществления лизинга:
Подготовительный
Закрепления сделки юридическими документами
Период использования техники

## Slide 13: Лизинг строительной техники
Формы
лизинга
Финансовый
оперативный
Лизинговая сделка может быть двусторонней или трехсторонней
При финансовом лизинге плата строительной организации за аренду техники максимально покрывает сумму амортизации и прибыли арендодателя
При оперативном лизинге срок соглашения между арендодателем короче амортизационного срока службы машины

## Slide 14: В чем преимущество лизинга в строительстве
возможность проводить переоснащение парка строительных машин и механизмов нового поколения
осбовождение строительной организации от необходимости создания собственной эксплуатационной базы

## Slide 15: Сущность, назначение и содержание бизнес-планов в строительстве
Бизнес-план это документ, содержащий всестороннее описание будущего дела и обосновывающий его прибыльность
Для того, чтобы найти инвесторов, прежде всего, свои соображения, с организацией нового дела, необходимо изложить на бумаге с соответствующими обоснованиями и расчетами, т.е. составить бизнес-план
Убедить себя, что дело будет прибыльным, тогда можно идти к инвестором

## Slide 16: Обработка новой идеи, вокруг которой будет разворачиваться вся последующая деятельность
Новая идея
Уровень цен
Инновация
Конкуренты
ТЭП,
ожидаемая прибыль,
рентабельность,
срок окупаемости
Начальный
капитал
Предложения
Спрос
Выявление необходимых условий
и возможности реализации
Изучение состояния рынка

## Slide 17: Определение риска
Определить виды риска
Установить источники возникновения рисков
Разработать мероприятия по сведению до минимума рисков финансовых потерь или банкротсива
Только после этого можно начинать разработку бизнес-плана

## Slide 18: Направления бизнес-планирования в области строительства
При создании новой строительной организации или предприятия строительной индустрии
При модернизации действующей строительной организации или действующего предприятия строительной индустрии
При внедрении новых видов строительных материалов, изделий, техники, технологии, организации и управления в действующей строительной организации или на действующем предприятия строительной индустрии
В любой области инновационной деятельности, связанной со строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений и их комплексов

## Slide 19: Каких-либо обязательных правил или нормативных актов по составлению бизнес-планов не существует
Бизнес-план
Структура
Содержание
Последовательность
составления

## Slide 20: Содержание бизнес-плана (ориентировочное)
Титульный лист
Меморандум о конфинденциальности
Вводная часть (резюме)
Анализ сферы деятельности
Характеристика организации или предприятия
Выбор вида деятельности
План маркетинга
Производственный план
Организационный план
Финансовый план
Анализ и оценка рисков
Приложения

## Slide 21: Содержание разделов бизнес-плана
Титульный лист
Наименование проекта
Место разработки бизнес-плана
Авторы проекта и наименование организации, контактные данные
Имена и адреса учредителей
Назначение бизнес-плана и лица, которым он адресован
Меморандум
Напоминание всем лицам, которые знакомятся с бизнес-планом, не разглашать содержащие в нем сведения и использовать их исключительно в интересах лиц, представивших план

## Slide 22: Содержание разделов бизнес-плана
Вводная часть (резюме)
Описание новой идеи предельно простым и лаконичным языком, желательно без специальных терминов и выражений, объемом 1-2 страницы
Должна дать ответ на 2 вопроса: что инвестор получит и степень риска финансовых потерь
Анализ сферы деятельности
Сведения о состоянии избранной деятельности
Анализ текущего состояния и перспектив развития
Исследование сырьевой базы
Исследование рынка сбыта

## Slide 23: Содержание разделов бизнес-плана
Характеристика фирмы
Если бизнес-план разрабатывается в действующей организации дается ее характеристика
Дается сведения о будущей организации, также описание прав потенциального инвестора в создаваемой организации (владение акциями, участие в управлении), его действия, чтобы получить предлагаемое право
Выбор типа деятельности
Подробная характеристика подрядных работ (услуг), либо строительного материала, почему его выбрали
Наличие патента или авторских свидетельств
Потребность в оборудованию, подготовке специалистов, потребность в научных ик онструкторских разработках

## Slide 24: Содержание разделов бизнес-плана
Анализ и оценка рисков
При выборе путей снижения рисков используют технические, организационно-экономические и правовые методы
Нужно предусмотреть: перечень и источники возможных рисков, вероятность их проявления и ожидаемые потери, меры по снижении или нейтрализации рисков, предложения по страхованию рисков
Приложения
В приложениях приводятся нормы, прейскуранты, технические и другие данные, на которые в бизнес-плане имеются ссылки

## Slide 25: Необходимо привести расчеты, показывающие, через какое время и в каких размерах могут инвесторы получать прибыли
Зпос
V = ------------- ,
ц – Зпер
где V – объем выпуска продукции в точке безубыточности в натуральных измерениях;
Зпос – постоянные затраты, к которым относятся накладные расходы, кредиты, амортизационные отчисления, арендная плата;
Зпер – переменные затраты в расчете на единицу продукции, к которым относятся зарплата рабочих, стоимость сырья, материалов, электроэнергии, тепла, эксплуатации машин и оборудования
Ц – цена единицы продукции
Точка безубыточности (самоокупаемости)
Обобщающий документ ФП – баланс доходов и расходов и ведомость движения наличости

## Slide 26: Резюме о бизнес-плане
Бизнес-план это документ, содержащий всестороннее описание будущего дела и обосновывающий его прибыльность
Строительные бизнес-планы разрабатываются не только в самой строительной отрасли, но и в любой другой отрасли, поскольку обычно всякое новое дело требует строительство новых, либо реконструкции или ремонта существующих зданий и сооружений
Простое желание заниматься бизнесом недостаточно, даже успешный бизнесмен вынужден думать о том, что конкуренты не обошли их

## Slide 27: Спасибо за внимание!