## Slide 1: Методы и функции управления
ФЕДОРОВА Г. Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ЛЕКЦИЯ 3.2
Модуль 3. Основы управления в строительстве

## Slide 2: Задачи лекции
Понятие о системах и системном подходе.
Понятие о системе управления строительным производством.
Информация в системах управления.
Моделирование систем управления в строительстве.
Принципы управления строительным производством.
Управление строительным производством как наука и искусство.

## Slide 3: Понятие о системах
Под системой понимают всякое взаимосвязанное множество элементов
Естественные системы
Искусственные системы
Статические и динамические
Образные (описательные)
Системы
материальные
Большие и малые
Сложные и простые
Детермированные и условно-детермированные
Вероятностные
(стохастические)
Закрытые и открытые

## Slide 4: Роль системного подхода
Невиданный размах кооперирования и специализация производства
Не учитывать влияние окружающей среды в процессе управления современным производством уже нельзя
Автоматизированные системы производства и управления
глобализация

## Slide 5: Ситуационный подход (ситуационный анализ)
Освоение руководителем не только традиционных подходов к управлению , но и современных воззрений на природу управленческой деятельности
Предвидение возможных результатов от применения какой-либо конценции или метода принятия соответствующих управленческих решений
Умение и способность объективно проанализировать ситуацию и правильно оценить
Умение указывать конкретные методы и приемы со сложившейся ситуацией с тем, чтобы свести влияние положительных факторов к максимуму, а отрицательных – к минимуму

## Slide 6: Синергетика и системный подход
Синергетика
Новое научное направление, возникшее на основе идей системного подхода
Это научное направление, изучающее открытые нелинейные системы и процессы их самоорганизации, а также механизмы взаимодействия элементов, из которых состоят эти системы
Изучаемые вопросы
Эмерджентность – система как целостное образование обладает такими свойствами, которыми не обладает каждая из составляющих ее частей
Синергия – резкое повышение или снижение потенциала предприятия
Синергетика находится на стадии становления и со временем она может стать действенным инструментом в планировании и управлении производством

## Slide 7: Системный подход – основа методологии современной науки управления производством
предприятие
Ближнее окружение (участники строительства)
Дальнее окружение

## Slide 8: Принципиальная схема управления строительным производством
Задающий блок определяет стратегию деятельности строительной организации, ее цели и задачи
Регулятор, исходя из принятой стратегии, разрабатывает оперативные решения в виде конкретных планов, проектов, графиков, приказов и других документов для объекта управления, а также контролируют ход их выполнения
З
Р
ОУ
ЗБ
Окружающая среда
Управляющая подсистема

## Slide 9: Особенности строительства
Неподвижный характер строительной продукции
Большая длительность производственного цикла
Разнообразие строительной продукции
Техническая сложность строительной продукции
Влияние климатических условий
Местные условия
Подготовка строительства
Формы кооперирования и специализация в строительстве

## Slide 10: Система управления СП
Управляющая подсистема
Объект управления
Прямая связь
Обратная связь
Производственная система
Управление технологическими процессами
Управление коллективами людей
Объектом управления в строительстве является производственная деятельность коллектива строительной организации

## Slide 11: Объекты управления строительством
Социальная подсистема (условия труда, вознаграждения, стимулы к активной деятельности, психологическая совместимость)
Техническая подсистема (предметы и средства труда)
Организационная подсистема
Экономическая подсистема
Управляющая подсистема состоит из аппарата управления и средств управленческого труда
Аппарат управления – это совокупность работников, занятых в управлении
Средства управленческого труда: активные (орудия труда) и пассивные (служебные здания, помещения, мебель)

## Slide 12: Понятие о методах управления
Совокупность приемов и способов , с помощью которых управляющая подсистема воздействует на объект управления для достижения поставленных перед ними целей, называют методами управления
По напраленности: методы пряього (активного) и косвенного (пассивного) воздействия.
По степени формализованности: формальные и неформальные методы.
По характеру воздействия: методы уббеждения, поощрения и принуждения.
По видам , складывающихся между управляющей подсистемой и объектом управления: организационно-административные, экономические и социально-психологические методы управления

## Slide 13: Информационная система
Информационные системы призваны обеспечить нормальное протекание информационных процессов, необходимых для всей управленческой деятельности на предприятии
Создание информационной системы для предприятия является достаточно сложным и дорогостоящим
Создание информационной системы строительной организации может потребовать существенных изменений как сложившихся форм управленческой деятельности, так и устоявшихся организационных структур

## Slide 14: Информация в системах управления
Цикл движения
Получение информации и ее анализ
Выработка новой информации в виде управленческих решений
Передача этой новой информации в виде управленческих команд на объект управления
Виды
Полезная и бесполезная
Достаточная и недостаточная
Своевременная, достоверная, удобная
Первичная и производная
Промежуточная, командная, учетная, отчетная
Оперативная, нормативная, регламентирующая (плановая)
Информация неотъемлемая часть управления

## Slide 15: Управление как цикл движения информации
Получение и анализ информации об ОУ
Оценка полезности информации
Уменьшение неопределенности объекта
Выработка новой информации в виде управленческих решений
Организация деятельности коллектива по разрешению назревшей проблемы
Передача новой информации на ОУ в виде УР
Целенаправленное воздействие на трудовой коллектив и отдельных работников для решения поставленных задач

## Slide 16: Принципы управления СП
Целенаправленность
Плановость
Системность
Научность
Оптимальность
Пропорциональность
Ритмичность
Управляемость
Принцип обратной связи
Единоначалие и коллегиальность
Сочетание централизации с децентрализацией управления
Демократизация
Гибкость
Принцип ведущего звена
Сочетания свободы предпринимательства и государственного регулирования
Мотивационность
Стремление к нововведениям
Ориентация на организационную культуру
Социальная ответственность и этика
Активное взаимодействие с окружающим миром

## Slide 17: Управление СП наука или искусство?
Наука
Моделирование
Управление рисками
Прогнозирование
Стратегия
Планирование
Руководство людьми
НОТ
Синергетика
искусство
Талант, способность и опыт руководства
Рост организационной культуры, этики и демократизация управления
Успех строительной организации во многом будет зависеть от умения руководителей разумно сочетать в своей деятельности искусство и науку управления

## Slide 18: Спасибо за внимание!