Экзаменационные вопросы  по дисциплине «Организация, управление и планирование в строительстве»   (Специальность – ПГС)

- Особенности  и основные принципы  организации строительного производства

- Участники строительства и схема их взаимодействия

- Проект, инвестиционный строительный проект (ИСП), виды обеспечение хода  реализации ИСП

- Классификация организаций в современной России, классификация строительной организации

- Виды строительных организаций

- Формы интеграции хозяйственных организаций

- Структура управления строительных организаций.

- Процедура организации строительного производства

- СП48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004. Состав и предназначение документа.

- Этапы подготовки строительного производства: наименование этапов, исполнитель,  основные виды работ

- Общая организационно-техническая подготовка: исполнитель, виды работ и их результаты

- Подготовка  к строительству объекта: виды подготовительных работ и их содержание

- Подготовка к производству строительно-монтажных работ: виды работ

- Сущность и общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ

- Состав и содержание ПОС

- Состав и содержание ППР

- Исходные данные для составления ПОС

- Исходные данные для составления календарного плана объекта

- Порядок и последовательность составления календарного плана объекта

- Подготовительный период строительства

- Правила увязки работ при составлении календарного плана объекта

- Стадии проектирования

- Организация изыскательских работ

- Климатические изыскания

- Геологические и гидрогеологические изыскания

- Гидрогеологические изыскания

- Геодезические изыскания

- Экономические изыскания

- Особенности технологии и организации строительно-монтажных работ на Крайнем Севере

- Факторы, влияющие на снижение производительности труда строительных рабочих на Крайнем Севере

- Построение циклограмм

- Параметры сетевых графиков. Правила построения сет5евых графиков

- Расчет сетевых моделей на самом графике

- Табличный метод расчета сетевого графика

- Корректировка сетевых графиков

- Контроль за ходом работ и оперативное управление по сетевым графикам

- Резервы времени – частные, общие

- Способы оптимизации сетевых графиков

- Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсов

- Проектирование строительных генеральных планов – основные принципы

- Расчет водоснабжения и теплогазоснабжения площадки

- Расчет электроснабжения стройплощадки

- Расчет автотранспорта стройплощадки

- Расчет складов открытого и закрытого хранения строительных материалов

- Расчет мобильных бытовых помещений

- ТЭП для сравнения стройгенпланов

- Расчет параметров ритмических потоков. Вывод формулы потока

- Организация строительства поточным методом. Разновидности строительных потоков

- Оптимизация неритмичных потоков (метод перестановки)

- Временные параметры потоков

- Увязка потоков по таблице. Расчет коэффициента плотности

- Технологические параметры потока. Мощность потока

- Аналитический метод увязки потоков

- Типы неритмичных потоков

- Нахождение «потенциальных» и «парадоксальных» клеток матрицы потока

- Экономическая эффективность поточного метода строительства

- Виды лизинга в строительстве

- Планирование строительного производства

- Текущее планирование

- Оперативное планирование

- Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций

- Основы и принципы управления строительством

- Формы собственности

- Организационные формы производства и структура управления в строительстве

- Управление качеством строительной продукции

- Организация приемки в эксплуатацию законченных объектов